PHẦN 1: ĐỀ XUẤT 2 CÁCH GÁN NHÃN MOSCOW

- Cách 1 - Gán nhãn theo Góc nhìn Stakeholders / Phòng ban đề xuất (Stakeholder-driven): Đánh giá mức độ quan trọng dựa trên mức độ đòi hỏi, tính cấp bách từ phía Marketing, Chăm sóc khách hàng hoặc Ban giám đốc đối với chiến dịch.

- Cách 2 - Gán nhãn theo Phép thử Khả năng vận hành & Giá trị cốt lõi bản phát hành (Release-driven / Core-Value): Dùng phép thử "Thiếu tính năng này thì bản phát hành có vận hành/thu tiền bình thường được không và đã có cách thay thế tạm thời chưa?" để xếp nhóm độc lập.

PHẦN 2: BẢNG SO SÁNH HAI CÁCH GÁN NHÃN

| Tiêu chí so sánh | Cách 1: Theo Góc nhìn Stakeholders | Cách 2: Theo Khả năng vận hành & Giá trị cốt lõi |
| --- | --- | --- |
| Tính khách quan khi nhiều bộ phận cùng đề xuất | (–) Nhược điểm: Thiếu tính khách quan, dễ dẫn đến xung đột lợi ích giữa các phòng ban và biến mọi hạng mục thành Must do bộ phận nào cũng muốn ưu tiên việc của mình. | (+) Ưu điểm: Khách quan, tạo ra tiêu chí đánh giá chung (vận hành & giá trị cốt lõi) giúp mọi bên dễ đạt đồng thuận mà không dựa vào cảm tính. |
| Khả năng bảo vệ hạng mục bắt buộc kỹ thuật (#1) | (–) Nhược điểm: Rất khó bảo vệ các hạng mục sửa lỗi hệ thống/kỹ thuật vì các phòng ban kinh doanh thường ưu tiên tính năng mới thấy được hơn là sửa lỗi ẩn. | (+) Ưu điểm: Bảo vệ tuyệt đối hạng mục #1 vì đây là lỗi trực tiếp gây rủi ro tài chính/vận hành, bắt buộc phải có để ứng dụng hoạt động chính xác. |

PHẦN 3: ÁP DỤNG LỰA CHỌN VÀ CHỐT DANH SÁCH SPRINT

1. Lựa chọn cách gán nhãn

Chốt Cách 2 (Theo Khả năng vận hành & Giá trị cốt lõi) để đảm bảo tính thực thi kỹ thuật, tránh vỡ phạm vi (Scope Creep) và bảo vệ trải nghiệm cốt lõi của bản phát hành "Tháng khuyến mãi".

2. Phân loại 6 hạng mục theo MoSCoW

| # | Hạng mục | Điểm | Nhãn | Lý do gắn với bản phát hành "Tháng khuyến mãi" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | 2 | Must | Bắt buộc: Đang thu sai tiền khách; nếu không sửa sẽ gây khiếu nại nghiêm trọng và vỡ chương trình khuyến mãi. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | 2 | Must | Bắt buộc: Giá trị cốt lõi của chiến dịch "Tháng khuyến mãi"; thiếu tính năng này thì chiến dịch không thể thực hiện. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | 3 | Should | Nên có: Giúp tăng trải nghiệm thanh toán nhưng chưa bắt buộc vì khách vẫn có thể trả bằng tiền mặt. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | 3 | Won't | Chưa làm đợt này: Không liên quan trực tiếp tới chiến dịch khuyến mãi, cất lại backlog cho các đợt phát hành sau. |
| 5 | Chat với tài xế | 3 | Could | Có thể làm nếu thừa sức: Hỗ trợ liên lạc nhưng đã có giải pháp thay thế tạm thời là gọi điện trực tiếp. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình | 2 | Must | Bắt buộc: Tăng nhận diện chiến dịch "Tháng khuyến mãi", không có phương án thay thế cho phần nhìn trực quan. |

- Thông báo cho Stakeholders về nhóm Won't: Báo rõ cho bộ phận sản phẩm/vận hành rằng Hạng mục #4 (Hẹn giờ đặt xe) tạm thời hoãn trong đợt phát hành này để tập trung nguồn lực tối đa cho chiến dịch Khuyến mãi.

3. Chốt danh sách hạng mục đưa vào Sprint (Sức chứa 10 điểm)

Nhóm chọn các hạng mục theo thứ tự ưu tiên MoSCoW vừa vặn trong 10 điểm capacity:

- #1 - Sửa lỗi hiển thị sai cước: 2 điểm (Must)

- #2 - Áp mã khuyến mãi khi đặt xe: 2 điểm (Must)

- #6 - Giao diện trang trí khuyến mãi: 2 điểm (Must)

- #3 - Thanh toán bằng ví RikkeiPay: 3 điểm (Should)

- Tổng điểm cam kết vào Sprint: 2+2+2+3=9 điểm (dự phòng 1 điểm cho rủi ro/phát sinh).

- Tính tỷ lệ Must:

Tỷ lệ Must=Tổng điểm nhóm MustTổng năng lực Sprint=2+2+210=60%